| ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Број решења које се извршава | Датум покретања управног поступка | Адреса на којој се објекат налази | Катастарска парцела и катастарска општина у којој се објекат налази | Кратак опис објекта | Датум почетка извршења уклањања објекта | Предрачун трошкова уклањања објекта |
| 1 | 356-25/15-III/07 | 15.06.2015 | Лозовик, Обрадова | 12092 Лозовик | ограда | након спров.јавне набавке у јануару 2021 | 20.000,00 |
| 2 | 356-737/16-III/07 | 26.05.2016 | Велика Плана Николе Пашића | 5741/1 Велика Плана | монтажни | након спров.јавне набавке у јануару 2021 | 410.000,00 |
| 3 | 356-31/15-III/07 | 03.08.2015 | Велика Плана Николе Пашића | 5742/1 Велика Плана | монтажни | након спров.јавне набавке у јануару 2021 | 410.000,00 |
| 4 | 356-61/16-III/07 | 17.06.2016 | Велика Плана Краља Петра I 47 | 2141 Велика Плана | Отварање врата на фасадном зиду | након спров.јавне набавке у јануару 2021 | 60.000,00 |
| 5 | 356-691/16-III/07 | 19.05.2016 | Велика План Милоша Великог 46 | 1601 Велика Плана | димњак | након спров.јавне набавке у јануару 2021 | 100.000,00 |
| 6 | 356-1141/16-III/07 | 16.12.2016 | Велика Плана Краља Петра I 49 | 2141 Велика Плана | Отварање врата на фасадном зиду | након спров.јавне набавке у јануару 2021 | 60.000,00 |
| 7 | 356-804/16-III/07 | 14.07.2016 | Лозовик Београдска 61 б | 12267 Лозовик | Септичка јама | након спров.јавне набавке у јануару 2021 | 60.000,00 |
| 8 | 356-37/14-III/07 | 21.07.2014 | Велика Плана Сувоборска 6 | 5332 Велика Плана | помоћни објекат | након спров.јавне набавке у јануару 2021 | 60.000,00 |
| 9 | 356-48/15-III/07 | 07.09.2015 | Старо Село Булевар ослобођења 24 | 3787 Старо Село | објекат склон паду | након спров.јавне набавке у јануару 2021 | 180.000,00 |
| 10 | 356-35/15-III/07 | 20.08.2015 | Ново Село Краља Петра I 79 | 1467 Ново Село | објекат склон паду | након спров.јавне набавке у јануару 2021 | 180.000,00 |
| 11 | 356-52/14-III/07 | 27.04.2015 | Велика Плана Милоша Великог бб | 972/3 Велика Плана | објекат склон паду | након спров.јавне набавке у јануару 2021 | 180.000,00 |
| 12 | 356-1230/17-III/07 | 21.08.2016 | Велика Плана Бранислава Нушића 17 | 1354 Велика Плана | доградња степеница и надстрешница | након спров.јавне набавке у јануару 2021 | 60.000,00 |
| 13 | 356-1293/16-III/07 | 15.12.2016 | Трновче Краља Петра I | 1186 Трновче | објекат склон паду | након спров.јавне набавке у јануару 2021 | 180.000,00 |
| 14 | 356-1280/17-III/07 | 02.12.2016 | Доња Ливадица Николе Тесле 25 | 7112/2 Д.Ливадице | помоћни објекат | након спров.јавне набавке у јануару 2021 | 60.000,00 |
| 15 | 356-3034/17-III/07 | 01.11.2017 | Велика Плана Милоша Великог | 978 Велика Плана | доградња магацина | након спров.јавне набавке у јануару 2021 | 60.000,00 |
| 16 | 356-3035/17-III/07 | 01.11.2017 | Велика Плана Милоша Великог | 978 Велика Плана | доградња магацина | након спров.јавне набавке у јануару 2021 | 60.000,00 |
| 17 | 356-808/17-III/07 | 07.04.2017 | Доња Ливадица Марка Краљевића 7 | 7204 Велика Плана | типска бетонска ограда | након спров.јавне набавке у јануару 2021 | 30.000,00 |
| 18 | 356-56/16-III/07 | 15.01.2016 | Милошевац Војводе Мишића 5 | 3387 Милошевац | помоћни објекат | након спров.јавне набавке у јануару 2021 | 60.000,00 |
| 19 | 356-1619/18-III/07 | 20.08.2018 | Велика Плана Радосава Здравковића 7 | 2841/5 Велика Плана | помоћни објекат | након спров.јавне набавке у јануару 2021 | 60.000,00 |
| 20 | 356-1629/18-III/07 | 10.09.2018 | Велика Плана Гаврила Принципа 8 | 2843/8 Велика Плана | помоћни објекат | након спров.јавне набавке у јануару 2021 | 60.000,00 |
| 21 | 356-1592/18-III/07 | 05.07.2018 | Радовање Цара Лазара 50 | 1768 Радовање | помоћни објекат | након спров.јавне набавке у јануару 2021 | 60.000,00 |
| 22 | 356-1633/18-III/07 | 16.08.2018 | Лозовик Трг првоборца | 12102 Лозовик | надградња и доградња | након спров.јавне набавке у јануару 2021 | 60.000,00 |
| 23 | 356-18/16-III/07 | 03.08.2016 | Велика Плана Бул. Десп. Стефана 42 | 1685/11 Велика Плана | оштећење равног крова | након спров.јавне набавке у јануару 2021 | 400.000,00 |
| 24 | 356-1582/18-III/07 | 04.06.2018 | Велика Плана Краља Александра I 84 | 5504/1 Велика Плана | оштећење равног крова | након спров.јавне набавке у јануару 2021 | 400.000,00 |
| 25 | 356-932/16-III/07 | 26.09.2016 | Велика Плана Милоша Великог 189 | 2949/2 Велика Плана | оштећење равног крова | након спров.јавне набавке у јануару 2021 | 400.000,00 |
| 26 | 356-1589/18-III/07 | 12.06.2018 | Велика Плана Бул. Десп. Стефана 50 | 2949/2 Велика Плана | оштећење равног крова | након спров.јавне набавке у јануару 2021 | 400.000,00 |
| 27 | 356-1141/16-III/07 | 16.11.2016 | Велика Плана Краља Петра I 49 | 2141/1 Велика Плана | отварање прозора уместо прозора | након спров.јавне набавке у јануару 2021 | 60.000,00 |
| 28 | 356-1141/16-III/07 | 16.11.2016 | Велика Плана Сердар Јанка Вукотића бр. 32 | 6086/7 Велика Плана | Доградња помоћног објекта | након спров.јавне набавке у јануару 2021 | 60.000,00 |

Велика Плана                                                                                                                  Начелник одељења за инспекцијске послове                 01.02.2021                                                                                                                                                     Љиљана Ђорђевић